附件1

农村饮水安全项目绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 单位 自评 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 30分 | 目标 设定 18分 | 绩效 目标 规范性 6分 | 申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核绩效目标的规范情况。 | 2 | 按照规定的程序申请设立，计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 所提交的文件、材料符合相关要求，计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的，计2分，每缺一项扣0.5分；扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效 目标 合理性 4分 | 所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。 | 2 | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效 指标 明确性 8分 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。 | 2 | 将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 绩效指标进行了量化的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 与年度任务数或计划数相对应的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 与预计确定的投资额或资金量相匹配的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  | 资金 落实 12分 | 资金到位率 6分 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对目标实施的总体保障程度。 | 6 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 到位资金率得分=到位及时率在75%以上得*5分 | 6 | 6 |
|  |  | 到位及时率 6分 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实的及时性程度。 | 6 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%；到位资金及时率得分=到位及时率80%以上得*5分 | 6 | 6 |
| 项目 管理 40分 | 业务 管理 20分 | 管理制度 健全性 6分 | 实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对目标顺利实施的保障情况。 | 3 | 已按相关要求制定业务管理制度，且制度完善的，计3分；不完善的计1分；未制定的计0分。 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 3 | 业务管理制度是否合理、完整。制度完善3分，不完善0分 | 3 | 0 |
|  |  | 制度执行 有效性 8分 | 目标实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 2 | 遵守相关法律法规和业务管理规定的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4 | 达到预期设定目标4分，达到预期设定数量85％以上3分，85％以下2分 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 目标实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的，计2分；否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  | 质量 可控性 6分 | 目标实施是否为达到质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核实施单位对目标质量的控制情况。 | 3 | 已制定质量要求或标准的计3分，否则计0分。 | 3 | 0 |
|  |  |  |  | 3 | 采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续的，计3分；否则计0分。 | 3 | 0 |
|  | 财务 管理 20分 | 管理制度 健全性 6分 | 实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 3 | 已制定或具有相应的专项资金管理办法的计3分，否则计0。 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 专项资金管理办法规范的计3分，否则计0分。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 合规性 8分 | 资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | 2 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 重大开支经过评估认证的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 符合专项资金规定用途的计2分，否则计0分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计2分。 | 2 | 2 |
|  |  | 财务监督 有效性 6分 | 实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监督措施，用以反映和考核实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 制定了相应的监督机制的计3分，未制定的计0分。 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 3 | 是否进行相应的财务检查等必要的监督措施或检查工作；有检查3分，无检查0分 | 3 | 3 |
| 项目 绩效 30分 | 预算（成本）控制 | 投资控制 6分 | 反映成本（预算）控制、节约情况 | 6 | 不超预算6 分；虽超预算，但经审批，且超出值≥5% 计4分；虽超预算，但经审批，超出值≥10%计2分；超过预算，且超出值＞10%计0分。 | 6 | 6 |
|  | 完成进度及质量 | 进度管理 4分 | 反映实施进度情况 | 4 | 阶段性目标明确且按时提交任务完成情况（2分）； 虽有延误，但经审批获准延期（2分）。 | 4 | 2 |
|  |  | 质量管理 6分 | 反映目标质量情况 | 6 | 达到预期质量要求为6分,大部分达到预期要求为4分,基本达到预期要求为2分，未达到预期质量要求为0分。 | 6 | 4 |
|  | 可持续发展 | 后续管理 4分 | 反映实施后管理情况 | 4 | 有后续管理措施（4分）。 | 4 | 4 |
|  | 社会效益 | 社会责任 6分 | 社会公众或服务对象对目标实施政策的满意程度，问卷调查。 | 6 | 严格履行国家劳保制度（2分）；有施工安全制度和员工安全防护措施（2分）；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象（2分）。 | 6 | 6 |
|  |  | 社会公众 满意度 4分 | 反映服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 4 | 根据当地村民对该项目满意程度问卷调查结论：≥90%（4分）；80%-90%（3分）；70%-80%（2分）；60%-70%（1分）；60%以下（0分）。 | 4 | 3 |
| 合计得分 |  |  |  | 100 |  | 100 | 82 |