新邵县广播电视台无线差转台建设项目　支出绩效自评报告

- 一、基本情况

新邵县广播电视台核定全额拨款事业编制38名，在职在编36人，退体职工12人。其中台长1名，副台长3名，纪检组长1名，正副股级职数10名。

## 二、主要职能

## （一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，围绕县委、县政府中心工作开展宣传。

- 负责本级广播电视节目的采编、制作、审核、播控和传输，安全转播和传播中央、省、市广播电视节目。

- 负责拟订全县广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

- 负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

- 承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。

- 负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。

- 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

- 项目基本情况

一、目标要求与实施情况

- 1、目标要求；原址地处县城中心，因县城建设需要，2016年11月底，县政府常务会议决定无线差转台搬迁建设，总投资600万元，新建80M发射铁塔，300㎡机房及附属设施。其中中央投资160万元，地方财政投资440万元。建成后，承担中央无线数字化电视覆盖工程任务。无线发射中央、省、市、县共19套电视节目。

- 2、实施情况；该项目建设于2016年12月正式启动，进行了选址、征地、项目设计、预算、财评和公开招投标、前期施工建设各项前期准备工作，并于2017年7月公开招投标，进入正式建设阶段。2018年3月，项目建设主体工程全部建设完成。无线数字发射设备已安装调试，现正式发射播出。

- 二、资金使用及管理情况

- 2017年基本建设选址、办理国土征地、项目设计、公开招标、前期施工建设各项前期准备工作已使用经费226.02万，专帐专户管理，由国库统一支付成立了项目建设领导小组，严格执行《公开招投标法》等法律法规在资金拔付上严格按工程建设合同执行。

- 该项目属公益项目，民生工程，主要体现在社会效益和政策效益，一方面解决了部分山区群众看电视难的问题，老百姓能收看19套电视节目，另一方面真正把党的政策、方针和党的传播到千家万户。

- 2018.8.1

- 新邵县广播电视台