附件

县本级政府投资重大项目决策程序流程图

专项建设规划

概算调整

重大项目需编制专项建设规划的，主管部门牵头编制规划

主管部门向县发改局提出申请，并附规划文本、编制说明、意见采纳情况等

提出初审意见，需修改的，商部门修改完善

项目单位开展初步前期工作，向主管部门申请，征求分管县领导意见

项目单位或主管部门向县发改局提出项目申请

提出初审意见

县本级政府投资项目需调概的，编制提出调整部分的概算表或总概算报告

项目单位或主管部门向县发改局提出调整概算申请

提出初审意见，其中调整幅度达10%以上的，经审计部门审计后提出初审意见

上报县人民政府审议

10个工作日

10个工作日

10个工作日

10个工作日

10个工作日

县发改局每月底汇总上报

重大项目