邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

在职人员情况。全额拨款事业编制20名，其中主任一名、副主任2名，股级职数5名。

机构设置情况。邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会系全额拨款事业单位，下设办公室、规划建设部、土地开发部、招商产业部和财务部。

主要工作职能。负责对邵阳雀塘再生资源产业园规划区域内详控规划的管理和控制；

负责产业园规划区域内的土地征用开发、项目建设管理及招商引资工作；

负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施；

负责处理园区涉外事务；

承办县委、县政府和产管部门交办的其他事项。

重点工作计划：

1、完成园区扩区，力争新增开发用地2000亩。完成150亩土地的征地拆迁和报批。

2、引导企业投入15亿，完成税收2.5亿元。

3、固定资产投资完成2亿元：建设园区小微企业服务中心；建设再生资源实物和电子交易中心；完善园区二期水电路气等配套设施；启动园区南部道路建设。

4、引进8家以上再生塑料破碎、清洗、造粒规模企业，完成二期标准厂房入驻。新增规模工业企业5家。

5、完成10万吨再生铜、众科塑料、兴荣20万吨废钢铁等8个招商项目的建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门整体支出规模。2021年年初预算收入227.26万元，决算数为20042.37万元。

2.财政预算整体支出使用方向和主要内容、涉及范围

财政预算整体支出20042.37万元，其中基本支出146.23万元，产业发展奖励专项支出19236.14万元，公共信息服务平台项目支出160万元，资源循环综合利用项目支出500万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

我单位严格按照年初预算要求并执行到位。具体情况如下：2021年度财政拨款支出年初预算数为227.26万元，支出决算数为20042.37万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为227.26万元，支出决算为146.23万元，完成年初预算的64.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位部分支出在年底，阴历年前支付。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为19896.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初没有列入预算，根据企业纳税额度，年中预算调整增加19236.14万元，专项用于园区产业发展扶持奖励补助。另660.00万元为省级预算补助资金。

其中1至12月份基本支出146.23万元：包括人员经费支出139.86万元、日常公用经费支出6.37万元；项目支出19896.14万元：其中转移支付产业发展奖励资金19236.14万元、省市专项补助660.00万元。我管委会所有资金严格按照预算资金管理办法实行专款专用。每一笔预算资金支出都必须先问绩效，从而使该支出达到预期经济效益和社会效益。

（二）基本支出

我管委会全年基本支出146.23万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，包括人员经费支出139.86万元，日常公用经费支出6.37万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会成立于2017年4月，2018年2月人员才正式到位，由于预算经费限制，所有“三公”经费支出在下属机构邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司按要求列支，公司成立于2014年元月，主要负责雀塘规划区域内开发与建设等，管委会与公司为两个单位一批人员。

（三）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

剔除基本支出，我管委会全年实际专项支出19896.14万元，包括：

- 产业发展奖励资金专项：2021年度通过预算调整财政拨付产业发展奖励资金指标19236.14万元。

该资金主要用于奖励园区企业，引导企业产业升级。

（2）公共信息服务平台专项：该资金为省预算资金，本年预算160.00万元，实际支出160.00万元，主要用于雀塘循环经济产业园承接产业转移公共信息服务平台项目建设。

（3）资源循环综合利用专项：该资金为省预算资金，本年预算500.00万元，实际支出500.00万元，主要用于雀塘循环经济产业园标准厂房二期建设项目。

2、专项组织情况分析。

我管委会所有项目均严格遵循内部管理制度执行，对于政府采购限额以内的项目，按照“立项－询价－实施－验收－结算”的内部流程实行，自行组织三方询价手续及第三方机构的审计结算；对于达到县财政评审中心评审范围和政府采购限额标准的项目严格按照政府采购的流程办理。2021年主要项目组织情况如下：

（1）基本运行经费类属于单位的日常经费，根据自身职责需求以及相关财务管理制度及其他相关制度文件、内部控制的要求开展各项工作，确保财政资金使用的合规性。

- （2）产业发展奖励资金根据《中华人民共和国循环经济促进法》《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》《关于推动县域经济高质量发展的政策措施》《新邵县循环经济产业发展引导资金暂行办法》等法律法规和文件要求，坚持“聚焦产业、政府引导、市场引领、产业升级、精准引导、重点突破”原则给予园区企业引导奖励资金。引导资金由县财政局会同县发改局、县科工局、县审计局、雀塘产业园等有关单位共同管理，各司其职，各负其责。

（3）公共信息服务平台项目具体是新邵县经开区雀塘循环经济产业园承接产业转移公共信息服务平台项目，该笔资金是省预算资金，该项目主要依托下属企业邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司建设的商业配套服务中心，建设信息服务平台。该工程为两栋4层，建筑面积9796.5平方米办公楼，主要为园区企业提供办公服务用房以及现代信息服务。目前主体工程已完成，做内部装饰及信息设备安装。于2021年9月开工，预计2022年9月竣工。

（4）资源循环综合利用项目具体是新邵县经开区雀塘循环经济产业园资源循环综合利用中心（产业园二期）。该笔资金是省预算资金，该工程于2019年12月开工，预计2022年7月全部竣工，建设8栋地面建筑面积3万平方米标准厂房，为雀塘循环产业绿色、持续、集约化发展提供平台。目前已完成了标准厂房及厂区道路建设，所有厂房已签订租赁意向协议。

3、专项管理情况分析。

- 我单位所有项目均按照上级文件精神、县委县政府的各项指示要求及单位职能职责开展，严格遵守财经法律法规和各项规章制度，依法办事，依程序办事，真正做到有章可徇,规范管理，加强监督；建立健全内部管理制度和加强内部财务控制，科学管理；严格预算收支管理,厉行节约,规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金；运用科学的财务分析方法，进一步提高财务管理水平，推动内部控制制度建设，积极防范财务风险；采取有效措施，形成常态化管理，建立考评机制，细化考评标准，提高精细管理水平，及时反馈整改，通报考评结果。

- 我管委会对以往内部管理制度进行了集中梳理及修订，制定了《雀塘产业园财务管理制度》、《雀塘产业园工程管理制度》、《雀塘产业园采购管理实施办法》、《雀塘产业园专项资金管理制度》等相关内部管理制度文件，对项目资金的使用坚持“专款专用、量入为出、厉行节约”的原则，让有限的资金产生最大化的使用效益。财务部把好资金审查关，对项目的开展、资金的支出实行了严格的审批制度。所有财务支出需由分管财务领导和法人审批，1万元以上的开支由党委一把手审核，10万元以上大额资金使用由管委会班子集体研究决定。

- 资产管理情况

- 截止2021年12月31日止，我管委会没有资产。所有办公桌椅及电脑等固定资产都在下属机构邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司入账，公司成立于2014年元月，主要负责雀塘规划区域内开发与建设等，管委会与公司为两个单位一批人员。

- 综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出评价指标，综合考核，2021年本单位整体支出绩效得分96分。

五、部门整体支出主要绩效

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效管理情况评价如下：

（一）经济性评价，我管委会牢固树立“项目立园”的发展理念，始终将项目建设作为园区发展的第一要务并强力推进，以超常措施、超常手段，大力实施“园区产业项目建设攻坚”活动，实行一周一调度、一月一通报、一季一考评，高位推进。项目建设已初显成效，年初计划的建设项目顺利推进，引导企业投入15亿元。

- （二）行政效能评价，各项财经制度更加完善，包括财务管理制度、公务接待制度、工程招投标制度等，并且严格遵守，落到实处。针对货币资金，每月末定期对银行存款和出纳的货币资金进行内部自查、自检工作，保证资金收付安全、准确。

- （三）项目产出及实现的社会效益，随着园区基础设施不断完善，今年园区已完成固定资产投资15亿元，超额完成税收入库2.86亿元。项目建设全面推进，完成标准化厂房建设16万㎡。

- 招商卓有成效。引进规模企业10家，其中鸿腾10万吨再生铝资源化利用（铝棒）项目、兴荣废钢铁资源化利用、广化塑业等已签约落地，计划总投资5.7亿元。

- （四）可持续性分析，促进再生资源产业聚集和转型升级，延伸再生资源产业链，推动再生资源利用企业园区化，规模化和清洁化发展，鼓励合法、合规再生资源利用企业联合、重组，做大做强，引导企业入园绿色健康发展。标准厂房建设、再生资源交易平台、仓储物流园及基础设施建设项目正在如火如荼的建设中，部分项目已完工并投入使用。

- （五）社会公众满意度，通过这几年的发展，产业园项目及基础设施建设已初具规模，让当地老百姓深感园区建设带来的利益，交通、环境得到极大的改善，宜商宜居，找工作更方便，为当地老百姓创造了优良的人居环境。

六、存在的问题

- （一）部分项目和基本支出执行率不高。我管委会由于大部分支出在第二年元月（阴历年前），未列入本年决算，同时财政没有及时拨付，导致本年节余较大。

- （二）目前产业园管委会仅有正式在编人员20名，园区管理的重点项目多，征地拆迁、矛盾调处工作量大，人少事多矛盾突出。

- （三）在编人员年度考核三项奖励、园区内卫生费等未能列入预算，年初财政预算安排的经费也不足以支出日常工作经费支出需求。

七、改进措施和有关建议

- 1、结合预算单位实际，科学编制预算。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据预算单位依法履行职能和事业发展的需要，按照保工资、保运转、保民生的原则综合平衡，编制全面、完整、准确的财政预算，如：预算单位按规定发放的奖励性支出应纳入财政预算；同时我单位聘请人员经费、园区内卫生费等应纳入财政预算。

- 2、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

- 3、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。

- 4、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督。