新邵县公路建设养护中心2022年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我中心新邵县公路建设养护中心，为新邵县交通运输局所属二级机构，是融公路建设、养护、管理于一体的全额拨款正科级公益一类事业单位。截止到2022年12月31日，新邵县公路建设养护中心编制人数205人，实际人数310人（其中，在职人员188人，退休人员122人），遗属补助人数54人，小车编制数5台，实际5台，房屋面积900平方米。我中心肩负着新邵县194条干支线和2651条农村公路的公路养护工作，养护里程共计2571.505公里（其中：国省干线258.474公里，农村公路2313.031公里）；675座桥梁的日常维修和危桥改造工作（其中：国省干线57座，农村公路618座）。公路部门根据《公路法》等政策法规开展并实施各项工作，其主要任务是公路养护和公路工程。

内设机构：

新邵县公路建设养护中心内设综合部、党群人事部、财务

部、计划统计部、国有资产事务部、应急事务部、法务信息部、干线公路养护部、工程建设部、绿化事务部、工程质量事务部、路产事务部、农村公路事务部13个内设机构（依章程和规定设置工会、共青团、妇联等组织）。

部门主要职责：

( 1)、宣传、贯彻执行国家、省、市、县关于国省干线公路和农村公路建设、养护的法律法规、政策、技术规范。

（2）、负责全县公路养护工程项目（大中修工程、生命安全防护工程、水毁工程、危桥改造工程等）的计划编制、报审和组织实施；负责县内国、省干线公路的日常养护和维护管理（含公路设施的建设和维护）；负责干线公路的应急处置；负责干线公路服务区的建设、运营和管理；负责公路设施的建设和维护；负责干线公路的绿化、美化。

- 、负责全县农村公路建设和养护工作的监督、检查、考核。

- 、参与路域环境治理工作，为公路路政许可提供技术支撑；在交通警察和公路路政等执法部门的协助下，收取损坏公路和公路设施的补偿费并专项用于修复工作。协助做好公路交通战备工作。

（5）、完成县委、县政府的中心工作和县交通运输局交办的其他工作。

2023年度工作计划

1、强化安全监管，确保生产安全

2、搞好所管养公路日常养护和维护工作

3、搞好所管养公路大中修工程、安保工程、灾害防治工程、水毁工程和危桥改造工程工作

4、搞好所管养公路交通设施的管理、建设和维护工作

5、搞好所管养公路的绿化工作

6、加强公路应急救援建设

7、加强党建工作，努力构建学习型、服务型、创新型、时代型的优秀党支部

8、加强财务管理，健全内部控制和会审制度

9、加强工会经费收支管理，为职工办实事，维护和保障好每一位职工的合法权益

- 不定期组织人员学习培训，每年至少组织一次安全培训

- 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年新邵县公路建设养护中心部门整体支出9137.18万元。其中基本支出2824.09万元（包括人员经费2638.45万元 ，公用经费185.64万元）,项目支出6313.09万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预决算执行情况

（1）收入预算：2022年部门预算数7814.37万元，同比上年减少1667.411万元,减少17.59%，其中：公共财政拨款7814.37万元，纳入专户管理的的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入决算：2022年部门决算数9137.18万元，同比上年减少1105.77万元，减少率10.79%，其中：公共财政拨款9137.18万元。减少的原因是2022年农村公路减少了危桥改造和安保工程项目承做的工程量。

（2）支出预算：2022年部门预算数7814.37万元，同比上年减少1667.411万元,减少17.59%，其中：社会保障和就业支出221.08万元，卫生健康支出107.08万元，住房保障支出149.895万元，交通运输支出7336.32万元。支出决算：2022年部门决算数9137.18万元，同比上年减少1105.77万元，减少率10.79%，其中：公共财政拨款9137.18万元。

（二）基本支出

我中心2022年基本支出预算数2514.87万元，其中工资福利支出1829.40万元，商品服务支出642.71万元，对个人和家庭的补助支出42.76万元，商品服务支出中的三公经费支出情况如下：

2022年公务接待费预算数8万元，实际支出1.34万元；公务用车运行维护费预算数6万元，实际支出8.37万元。公务接待费节余的原因是：2022年厉行节约，无接待函一律不接待。

（三）专项支出

专项资金财政资金预算安排5299.50万元，其中普通国省道养护切块资金125万元，建养中心危桥改造资金1443万元，农村公路养护工程306万元，农村公路安防工程903万元，干线公路成品油替代性转移支付828.50万元，农村公路替代性转移支付542万元，农村公路危桥改造资金806万元，市级普通国省道养护专项资金111万元，农村公路日常养护资金235万元。

1.农村公路生命安全防护工程。2022年120公里，累计投入1320万元。该项目已于12月份全部完工，质量合格。本工程采用计量支付的付款方式，工程款由县财政局国库集中支付。项目审计完成前累计拨付按不大于合同价80%控制。本项目实施后改善了公路路段安保隐患，保障了行车及行人安全。

2.农村公路日常养护：农村公路养护工作我们重点注重加强全面养护，迎接省市养护年终路况考评。一方面继续组织力量加紧对路基边坡冲沟、缺口的填补和水毁路段的恢复，累计清理水沟放线开挖1300000米，路肩杂草清理整修510000平方米。同时为配合路面整治还对Ｘ216、Ｙ021等水泥路面进行清灌缝和路面修补养护。全年累计清灌缝254460余米；沥青混凝土修补路面坑槽15600平方米。2022年路况圆满完成省市下达养护指标，PQI整体评分为88.42分，优良路比率86.52%，中等及以上比率97.38%。

- 3.危桥改造工程。2022年农村公路危桥改造共22座，已全部完成。

4.“四好农村路”示范建设：“四好农村路”示范创建活动开展以来累计创建示范路662.323公里，占全县总里程28.6%。经县政府和县交通局检评通报示范乡镇创建合格达5个。

5.2022年农村公路路面换板工程实施并完成X041、X033、Y059、Y022、Y078、C037等40条（其中农村公路38个、普通省道2个）县乡村道大中修工程项目，累积完成养护大中修工程里程共计232.79公里；其中路面维修工程20个共84.28公里，修补沥青混凝土修补路面坑槽14000平方米，水泥路面破损换板30340平方米。预防性养护实施项目19个并完成148.51公里，累计清灌缝114600余米；

- 6. 安全隐患整改：“亮剑行动”隐患整改完成护栏设置53.7公里，完成省交办安全隐患整改工程46处，完成振荡标线1862平方米，行车道边缘线162平方米，完成路肩挡土墙恢复5处。完成2022年排查上报国省县乡道安全隐患农村公路244处（隐患类型为平交路口隐患161处、穿村过镇隐患8处、临水临崖隐患75处），按上级文件指令要求做“三必上”“五必上”设计、整改244处。

7.普通国省道养护切块及养护专项资金。负责全县境内252.047公里的公路、涵洞的路基路面、边坡的病害处治、日常小修保养、绿化美化、水沟清理、经常性保洁、打除草、行道树的刷新、挡土墙护坡的建设和维修、安保设施维修和刷新、标志标牌的更换和刷新、涵洞养护及建设、公路站房设施的维护和翻新和所辖境内桥梁的日常养护、小修保养、刷新和经常性检查、定期检查、特殊性检查工作以及其它突击性工作任务。　此专项资金的投入实施里程为258.474公里，保障所辖公路安全畅通，建成畅、安、舒、美的美丽公路。为我县政治、经济的发展提供交通保障，受到广大人民群众的好评。

- 我中心所有项目均按照一般养护工程、应急处治工程、重点民生工程等分别组织实施，对项目资金的使用坚持专款专用，实现了所有项目保质保量完成并且不突破上级资金预算安排，严格执行工程项目招投标管理制度，年内市级平台公开招标3项。完善内控制度管理。小额工程业务均严格履行了洽谈或平台采购等程序，依规、科学、合理确定承包单位或人员；对专业性强、施工条件差的应急项目，通过行业询价、技术比选、信誉评价后，集体研究确定业务承包人。规范实施过程管理。在较大工程建设推进过程中始终坚持“三个统一”：统一设计招投标，确保技术指标要求一致；统一调度安排，根据实际情况依时序组织开工交底，针对个别地理环境限制路段，实行现场会商，严格把控技术安全；统一督促整改；按照既定标准，督促施工单位按图施工，规范运行，严格施工监管，严格开展项目验收。

- 严格质量安全管理。主要是严把“三关”。

1.设计关。做到设计周全，应设尽设，防止源头性失误影响质量；2.施工队伍关，未经培训合格或信誉评价过关的队伍禁止承揽工程，对中标单位安排的施工队伍检查技术资质和安全证书，评价通过后方可签约施工；3.质量安全责任关。在工程项目施工过程中，项目实施部门开展好事前安全教育，巡查监管人员强化现场警示教育，中心主要负责人、行业分管和安全分管领导适时检查，中心质量事务部内控巡查，县交通建设质监站监管巡查、乡镇政府属地检查、监理公司现场监督相结合。将技术质量要求挂牌公示，公部举报电话，接受群众监督。2022年共检查整改质量隐患4起、消除安全生产隐患6处，工程建设总体安全平稳。

（四）、2023年拟建工程项目情况

（一）干线公路

1.对S326线（潭溪-坪上山口关）7公里路段实施路面改善，已列入2023年省厅计划，总投资2641万元，其中省补资金1045万元，需县级配套1596万元；对S232线、X007线陈家坊镇城区1.5公里道路实施路面改善，总投资400万元，已获县发改局立项，需县财政统筹安排。

- 对S326线实施公路灾害防治工程，总投资221万元，

其中省补资金142万元，地方配套资金79万元。

- 拟对G207线北花桥、芭蕉桥、双江桥等6座桥梁进行

维修加固，总投资538万元，其中省补资金334万元，地方配套资金130万元，其中省补资金70万元，地方配套资金60万元。

4、申报对S326线、S236线隐患17.5公里路段实施安全设施精细化提升，总投资277万元，其中省补资金222万元，地方配套资金55万元。

5、申报对S236线龙溪铺公路景观点，G207线武桥、美菱湖、青龙公路景观点实施公路景观台建设，其中省补资金每个30万元。

6、以上干线公路建设项目15个，总投资4207万元，需县级财政配套2394万元。

（二）农村公路

1、农村公路养护好路率升1.5个百分点，完成示范创建30公里，创建美丽乡村路1条30公里，完成20公里县道标准化水沟路肩改造。争取成功创建“四好农村路”示范县。

2、危桥改造申报并完成27座。

3、安防工程申报并完成187公里。农养省道安防精细化提升40公里。

4、完成养护工程28个共233.4公里，其中切块资金项目20个共187.45公里，统筹资金项目8个共45.95公里。

三、资产管理情况

我中心修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2022年底资产共计944709.52万元，其中流动资产180.34万元、非流动资产944529.18元。

- 绩效评价工作情况

根据年度重点和日常工作安排，通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度，严格在预算框架内实施支出控制，突出控制“三公经费”的支出管理。做到无预算不列支，有预算不超支。出台了内控制度，完善了工程款的审批程序。严格按照规定的审批程序和报账流程，科学有效的运行内控机制。建立了固定资产清查、登记、核实等基础管理制度，促进固定资产资产的安全完整及运行有效。

（二）行政效能评价。我中心2022年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2022年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本中心改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，制定了内控制度，加强了部门之间的合作，行政效率提高。

（三）项目产出及实现的社会效益。我中心围绕公路行业“保安全、保畅通、树品牌、树形象”的发展目标，以全县经济社会发展为中心，全面提升公路服务质量，加强国省干线公路管理养护，为全县提供安全、健康、舒适、便捷、高效的公路通行条件，为新邵县经济社会发展和全面建设小康社会提供坚实的支持和保证。

（四）可持续性分析。扩充能力、优化结构、提高质量、改善服务、保障安全、保护环境科学技术是第一生产力，是交通发展的重要推动。

（五）社会公众满意度。群众对公路交通领域、涵盖公路的基础设施满意度达到95%。

五、综合评价情况及评价结论

2022年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96分。

六、部门整体支出主要绩效

- （一）提升了公路养护水平。在资金紧缺的情况下，优先保证公  路养护资金投入，全面提升路况水平。扎实推进干线精细化养护和高标准改造，实施桥梁防护能力提升工程，干线公路好路率达98.3%，养护考评全市排名第一；常态开展农村公路日常性、季节性养护，有序实施养护工程，农村公路好路率达86.26%以上，养护考评全市靠前。

- （二）优化了公路服务配置。盯准上级公路规划投资政策变化，积极向省市交通公路部门汇报，将我县207国道坪上服务区列为首批绿色公路服务太阳能发电、蓄电、充电“三电合一”建设试点，第一批直流充电桩已安装到位，休息、餐饮、充电“三合一”，既服务于公路运行，又服务于全域乡村旅游，催生出公路经济新业态，创立了我县国省干线公路形象新阵地，带动提升了我县路域服务品味。

- （三）打造了公路文化长廊。以“政通道畅”为主题，紧紧结合地方名人、古迹、事迹、风景推介，将公路景区、服务区打造成为党建宣传、政策指引、科技创新、群团文化等多功能合一的路沿阵地，在各公路景观开展楹联制作张挂，撰刻景区园记，回顾公路建养艰辛历程，展示新时代科学养护、高质量管养、服务人民群众安全顺畅出行成果。打造的207国道武桥公路景观被省公路事务中心选定为全省公路景观文化形象展示之一。

- （四）强化了公路安全保障。协同、指导乡镇开展公路安全专项整治及公路（桥梁）隐患处治，高标准处置县道以上公路（桥梁）安全隐患257处，加强与乡村公路隐患信息通报、险情预警，汛期安全管控平稳，完成灾害事故损毁应急修复82处；对管养的655座公路桥梁进行了一次全面检查及汛期排险检查，并建立了电子信息档案，对省道以上桥梁安排专业机构进行了专项检测、分类进行治理；超计划完成农村公路安防工程目标任务，对5个典型山地乡镇村级公路安全防护实现全覆盖，公路通行安全保障进一步加强。

七、存在的问题

- (1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2)建议上级财政部门加大公路日常养护续费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效管理,待续发展。

八、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

(1)细化预算编制工作，提高编制人员少、任务多、业务量大的单位预算，保证这些单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(2)对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。