人和人审字（2021）第C1002号

新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和加强办公用房大中型维修基金的管理，切实提高财政资金的使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《新邵县财政局关于编制2020年财政专项（项目）资金预算绩效目标的通知》（新财预〔2020〕54号）等文件精神，受新邵县财政局委托，对2020年度新邵县机关事务服务中心办公用房大中型维修基金的使用管理和效益情况进行绩效评价。在评价过程中，我们实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问实施人员、分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、组织管理、绩效完成等方面对项目进行综合评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

- 一、预算支出基本情况

- 项目实施单位基本情况

新邵县机关事务管理中心是县委直属公益一类全额拨款事业单位，为正科级。内设机构7个，分别是综合部、公车事务部、人事财务部、物业安保部、采购事务部、会议服务部、资产部。为全额拨款事业单位，共有编制22人，实有人数21人。

（二）项目基本情况

根据县级部门财政预算安排，县财政局批复新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金500万元、2021办公用房大中型维修基金200万元，新邵县机关事务服务中心共安排维修项目17个,专项资金预算合计为462.0171万元。其中2020年项目5个，预算资金58.59万元，2021年项目12个，预算资金403.4271万元。维修项目明细如下：

| 编号 | 项目名称 | 申报内容 | 资金安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疗养院二办公区专变分户改造 |  | 22.93 |
| 2 | 县委大院监控新增及扩容 |  | 4.90 |
| 3 | 新邵县委办会议室中央空调 |  | 6.08 |
| 4 | 疗养院健身房器材购买 |  | 11.30 |
| 5 | 县委音、视频系统集成改造升级 |  | 13.38 |
|  | 2020年项目 |  | 58.59 |
| 1 | 新邵岳坪峰管理处龙山办公楼屋顶及墙面维修工程 | 屋顶及墙面维修 | 13.8962 |
| 2 | 坪上市场监督管理局 | 防水防漏刮腻子胶 | 47.5134 |
| 3 | 新邵县机关二食堂维修改造工程 | 食堂维修与改造 | 22.3384 |
| 4 | 县委常委4楼会议室维修改造工程 | 县委常委会议室改造 | 17.4902 |
| 5 | 政府办402维修改造工程 | 办公用房维修 | 2.2155 |
| 6 | 新邵县机关一食堂维修改造工程 | 防水防漏刮腻子胶 | 9.9908 |
| 7 | 公路养护中心（雀塘道班房）维修工程 | 防水防漏刮腻子胶改厕 | 33.9565 |
| 8 | 县委县政府办公楼维修改造工程 | 公共部分维修改造及改厕 | 89.5669 |
| 9 | 科技和工业信息化局办公楼维修改造工程 | 整体装修装饰 | 84.7849 |
| 10 | 人社局办公楼维修改造工程 | 办公楼维修改造 | 19.735 |
| 11 | 新邵县机关二办公区篮球场改造工程 | 篮球场加盖 | 27.3295 |
| 12 | 新邵大剧院维修改造 | 加固维修 | 34.6098 |
|  | 2021年项目 |  | 403.4271 |
|  | 合计 |  | 462.0171 |

二、预算资金使用管理情况

（一）预算资金到位情况

新邵县机关事务服务中心2020-2021年办公用房大中型维修基金实际到位700万元，其中2020年500万元，2021年200万元。

| 年份 | 文件号 | 资金用途 | 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 新财预[2020]52号 | 办公用房大中型维修基金 | 500 |
| 2021年 | 新财预[2021]95号 | 办公用房大中型维修基金 | 200 |
| 合计 |  |  | 700 |

（二）预算资金使用情况

新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金已支付59.51万元，资金使用明细情况如下表：（单位：万元）

| 日期 | 费用名称 | 收款人 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.6.26 | 疗养院二办公区专变分户改造工程造价咨询费 | 湖南建科工程项目管理有限公司新邵分公司 | 0.20 |
| 2021.6.26 | 疗养院二办公区篮球场改造工程评审费 | 建基工程咨询有限公司邵阳分公司 | 0.12 |
| 2021.7.20 | 新邵县机关二办公区篮球场改造工程设计费 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司湘中分公司 | 0.80 |
| 2021.6.10 | 县委大院监控新增及扩容 | 中国联合网络通信有限公司邵阳市分公司 | 4.90 |
| 2021.6.22 | 新邵县委办会议室中央空调 | 湖南省意特机电设备有限公司 | 6.08 |
| 2021.7.13 | 疗养院健身房器材购买 | 湖南舒骅体育健身设施有限公司 | 11.30 |
| 2021.3.12 | 县委音、视频系统集成改造升级 | 长沙市雨花区锐音音响商行 | 13.38 |
| 2021.5.31 | 疗养院专变分户改造工程 | 湖南宝源电力实业有限公司新邵分公司 | 22.73 |
| 合计 |  |  | 59.51 |

（三）预算资金结余情况

新邵县机关事务服务中心2020-2021年办公用房大中型维修基金计划使用462.0171万元，实际到位700万元，截止现场检查日，实际支付资金59.51万元，按维修计划还需使用资金402.5071万元，尚可结余资金237.9829万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展新邵县机关事务服务中心2020年度办公用房大中型维修基金绩效评价，是为了在技术层面保证政府投资项目的社会效益、经济效益，有效提高政府决策的科学性与准确性，提升财政资金使用效率；也有助于增加财政管理的透明度和责任意识，加快政府职能转变，提升政府治理能力和执政能力，保证办公用房大中型维修基金的社会效益和经济效益。对项目所产生的各种效益进行衡量比较和综合评价。肯定成绩提出存在的问题，并给出建设性的意见，为以后强化项目管理，完善财政专项资金绩效评价工作实施提供合理的依据。

- 绩效评价实施情况

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段：

前期准备阶段：主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。2021年7月28日《新邵县财政局关于新邵县机关事务服务中心办公用房大中型维修基金绩效评价工作的通知》中，明确了评价范围、评价依据、评价内容、评价工作程序、职责分工和有关要求，成立了包括财政局和湖南人和人会计师事务所有关绩效评价人员组成的绩效评价工作组，确定了绩效评价指标体系。

具体实施阶段：（1）项目单位自评，收集整理资料，调查核实基础数据，根据评价指标自评打分，提交自评报告；（2）审核有关办公用房大中型维修基金的方案、计划、监督检查、考核、资金安排与使用等情况；（3）评价工作组赴县委、武装部、疗养院篮球场，对办公用房大中型维修基金的使用、项目开展等情况，进行实地查看、调查走访、发放问卷调查；(4)根据资料审核和调查走访情况对评价指标进行打分；(5)对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。

工作总结阶段：对评价工作组织实施的过程进行总结，与委托方、评价单位就绩效评价报告进行充分沟通，按照绩效评价通知的时间要求按时报送绩效评价报告。

- 四、预算支出主要绩效及评价结论

（一）预算支出主要绩效情况

通过新邵县办公用房大中型维修项目的实施，消除了安全隐患，降低了能源资源消耗，恢复和完善了办公用房使用功能，改善了办公环境，提高了政府机关形象，保障了机关正常运转，维修使用单位反映良好，全年无安全生产责任事故。

（二）综合评价结论

评价小组通过案卷研究、实地调研、座谈会及问卷调查等方法，对支撑项目绩效评价结论的数据进行全面采集，经过对采集到的资料进行分析整理，对照项目绩效评价指标体系及评分标准逐条进行评价打分，对2020年新邵县机关事务服务中心办公用房大中型维修基金的支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为78.4分，评价等级为“中等”。各部分权重和得分情况见下表：

| 一级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 23 | 14.4 |
| 过程 | 35 | 29 |
| 产出 | 18 | 11 |
| 效益 | 24 | 24 |
| 合计 | 100 | 78.4 |

- 五、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

支出决策指标包括项目立项（17分）、资金落实（6分）两方面的内容。

根据县十七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准的县级部门财政预算安排，县财政局批复新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金500万元，截止2021年8月12日实际使用支出59.51万元，资金支付率为11.90%。项目实施单位于年初报预算时制定了《办公用房大中型维修专项（项目）资金绩效目标申报表》，但未将项目的绩效目标分解为具体的绩效指标，部分指标与年度任务或计划不相对应。

本项指标总分23分，评价得分14.4分。

- （二）预算执行过程情况

过程指标包括业务管理（22分）、财务管理（13分）两方面的内容。

新邵县机关事务服务中心制定了《财务管理制度》、《工程招标管理制度》和《工程质量管理制度》等规章制度，项目实施基本符合相关业务管理规定，已拨付的资金有较完整的审批程序和手续，重大开支经过财评中心评审，但未制定相应的工程安全生产管理制度和项目专项资金管理办法。

本项指标总分35分，评价得分29分。

（三）预算支出产出情况

预算支出产出指标包括项目产出（18分）一个方面的内容。

新邵县2020年度办公用房大中型维修基金计划投入资金500万元，实际到位500万元，资金到位率100%，实际使用资金59.51万元，预算执行率11.90%。已实施完工的项目，使用单位反映良好，无副作用和安全事故，验收合格，新建的建筑和新添的设备等符合相关质量标准；无超支现象，未发现工作量报废引起的成本支出情况。

本项指标总分18分，评价得分11分。

- （四）预算支出效益情况

预算支出效益指标包括经济效益（6分）、社会效益（6分）、生态效益（3分）、可持续影响（3分）、社会公众或服务对象满意度（6分）五个方面的内容。

通过项目的实施，改善了办公环境，恢复和完善了办公用房使用功能，消除了安全隐患，提高了政府机关形象，节能、环保效果良好，降低了能源损耗，保障了机关正常运转，维修使用单位反映良好。

本项指标总分24分，评价得分24分。

五、存在的问题

（一)绩效指标设置不够合理

新邵县机关事务服务中心虽按财政部门要求编制了《专项（项目）资金绩效目标申报表》，但年度绩效目标设置不够具体，大部分绩效指标值量化性不足，可衡量比较性较差，不能恰当反映绩效目标的实现程度，不能系统反映财政支出所产生的效益。如绩效目标的数量指标设置不合理，质量指标不够具体和细化，效益指标设定较抽象与简单。

（二)项目立项不规范

一是未制定维修规划，未进行立项审批。按相关规定，新邵县机关事务服务中心会同财政局等相关部门，制定并发布县直机关办公用房维修规划编制指南，县直机关根据规划编制要求，结合本单位办公用房的现状及需求，制定办公用房维修计划，县机关事务服务中心组织专业技术人员对县直机关上报的维修项目进行实地查勘，对维修项目的必要性、可行性和维修内容、维修标准等进行评估论证。县机关事务服务中心会同县财政局对拟纳入规划的项目进行审核，编制县直机关办公用房维修规划，并在政府网站公示5个工作日，公示期满无异议后，按程序报县政府批准实施。经检查，新邵县机关事务服务中心未实施以上程序。

二是部分项目不符合办公用房大中型维修基金范畴。根据规定，大型维修是指对办公用房进行全面修复，总投资在200万元（含）以上；中型维修是指对办公用房进行局部修复, 总投资在50万元（含）以上200万元以下；小型维修是指及时修复办公用房微损或小故障，总投资在10万元（含）以上50万元以下；日常维修是指总投资在10万元以下的办公用房零星维修。但2020年实施的项目中，大部分项目资金为50万元以下，不符合办公用房大中型维修基金使用范畴。

（三）管理制度不够完善

新邵县机关事务服务中心虽然制定了《财务管理制度》、《工程招标管理制度》和《工程质量管理制度》等规章制度，但不够完善，未制定办公用房维修管理工作流程、办公用房建设（维修）工程安全生产管理办法等专项制度。

（四）项目进展缓慢

部分建设内容由于前期准备不足，招投标较晚等原因，造成从资金下达到支付用时过长，项目进展缓慢。截止2021年8月17日，实际支出合计59.51万元，预算执行率仅为11.90%。资金执行率偏低，编制需求资金的准确性、合理性有待提高。

七、建议和改进举措

（一) 明确细化且量化设定绩效目标，提高其可衡量性

建议项目实施单位在以后年度绩效目标申报时，能够根据历年实施经验及工作预期对办公用房大中型维修基金设定清晰、量化、可衡量的绩效指标，以提高工作目标的明确性，也有利于在工作实施过程中开展目标跟踪，及时掌握工作目标的实现程度以更好完成年度绩效目标。

（二）完善项目申报和审核等程序，提高其规范性

建议项目实施单位严格执行相关规定，按照“统筹兼顾、突出重点，保障安全、先急后缓”的原则，编制机关办公用房维修规划，经公示无异议，按程序报县政府批准后才能实施；县机关事务服务中心应当在维修规划获得批准后，在本机关门户网站公示纳入规划的维修项目的名称、主要内容、项目估算、资金来源等信息，并向县直机关下达维修项目通知书；按照相关规定对维修项目施工图设计、造价咨询、项目监理等服务供应商实行统一采购，对规划维修项目进行施工图设计、工程量清单编制等工作；组织专业技术人员对县直机关提交的立项申请资料进行审查，并出具立项批复文件。

（三）健全和完善管理制度，加强项目管理

建议项目实施单位结合省、市相关部门出台的规章制度，结合本部门实际情况，制定新邵县办公用房维修专项资金管理办法、办公用房维修管理工作流程、办公用房建设（维修）工程安全生产管理办法等制度，规范全县机关办公用房维修管理工作。

（四）合理编制计划，提高资金使用效益

合理编制年初预算，提高预算编制的准确性；合理编制项目实施计划，提高财政资金使用效率。在项目实施过程中，加强预算执行过程的监管，落实对项目进度的监督管理责任，提高资金执行进度。积极按照制定的管理制度开展工作，使政策落地，提高管理办法的可行性，突出财政资金的导向作用，提高财政资金的使用效益。

- 八、附件

1、新邵县2020年办公用房大中型维修基金绩效评价表

2、新邵县2020年办公用房大中型维修基金绩效评价指标评分表

3、自评报告和评分表

4、现场评价回执

5、问卷调查

6、绩效评价报告相关附件

湖南人和人会计师事务所（普通合伙）   中国注册会计师：

湖南·邵阳               中国注册会计师：

二0二一年九月二十八日

附件1

新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金绩效评价表

填报日期：2020年8月20日

| 项目基本情况 | 项目名称 |  | 新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金绩效评价 |  |
|  | 项目单位 |  | 新邵县机关事务服务中心 |  |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 √延续 |  |
|  | 本次评价 工作的目的 |  | 为了了解新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。 |  |
|  | 资金情况 |  | 共收到财政拨款合计500万元。 办公用房大中型维修基金资金支出合计59.51万元。 |  |
|  | 项目概况 |  | 根据县级部门财政预算安排，县财政局批复新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金500万元、2021办公用房大中型维修基金200万元，新邵县机关事务服务中心共安排维修项目17个,专项资金预算合计为462.0171万元。其中2020年项目5个，预算资金58.59万元，2021年项目12个，预算资金403.4271万元。 |  |
| 评价指标 |  |  | 评价情况 | 评价 计分 |
| 一级 |  | 二级 |  |  |
| 项目决策 |  | 项目立项 规范性 （9分） | 申报项目达到申请维修的条件和标准、属于维修范围之内，计1分； 项目申报所提交的文件、材料齐全，进行了初步概算，计1分； 项目计划经过实地查勘、专家论证和集体决策等程序，计2分； 项目计划资金分配不够合理，计1分； | 5 |
|  |  | 绩效目标 合理性 （4分） | 项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，计2分； 项目为促进事业发展所必需，顸期效果符合相关政策的统一标准，计2分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 （4分） | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； 与项目年度任务或计划数相对应，计1分。 | 2 |
|  |  | 资金 执行率 （3分） | 项目实际使用资金59.51万元，计划投入资金500万元，资金执行率11.90%，计0.4分； | 0.4 |
|  |  | 到位 及时率 （3分） | 项目应到位资金500万元，及时到位资金500万元，到位及时率100%，计3分。 | 3 |
| 项目过程 |  | 业务管理 （22分） | 项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度，但不够完善，计3分； 遵守相关法律法规和业务管理规定，项目实施按项目计划执行，政府采购符合相关规定，项目工程量清单及预算编制、改造前设计、政府采购、施工合同书、竣工验收、财评评审等资料齐全并及时归档，项目实施制定了合理的责任分工、人员条件落实到位，计12分； 制定了相应的项目施工质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，计4分。 | 18 |
|  |  | 财务管理 （13分） | 制定了《新邵县县直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》，计4分； 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过财评中心评审，符合专项资金计划请示的批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计5分； 项目实施单位已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，计2分。 | 11 |
| 项目绩效 |  | 项目产出 （18分） | 项目实际完成率为11.90%，计0.5分； 项目完成不及时，计0.5分； 项目产出反映良好，无副作用和安全事故，验收合格，新建的建筑和新添的设备等符合相关质量标准，计6分； 项目资金未超预算，计4分。 | 11 |
|  |  | 项目效益 （24分） | 项目实施有效降低了维修成本，节约资金，提高了财政资金使用效率，推进了党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关工作，计3分； 项目实施使办公效率提高，行政成本降低，计3分； 项目实施改善了办公环境，恢复和完善了办公用房使用功能，消除了安全隐患，提高政府机关形象，计6分； 项目后续运行节能、环保效果良好，降低了能源损耗，计3分； 提高了办公用房的使用年限，维修后办公用房短期内无需再维修和添加新设备，计3分； 根据问卷统计结果，本项目满意度为92%，计6分。 | 24 |
| 总分 |  |  |  | 78.4 |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） □良（80分-90分） ☑中（70分-80分） □低（60分-70分） □差（60分以下） |  |  |

附件2

新邵县机关事务服务中心2020年办公用房大中型维修基金绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （23分） | 项目 立项 （17分） | 项目立项 规范性 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 9 | ①申报项目是否达到申请维修的条件和标准、属于维修范围之内；（1分） ②项目申报所提交的文件、材料是否齐全，是否进行了初步概算，设置了明确、细化、合理可行的绩效目标；（2分） ③建立项目管理系统，信息化管理；（1分） ④项目计划是否已经过必要的实地查勘、可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；（2分） ⑤项目计划资金分配是否合理；（2分） ⑥项目申报审批程序是否符合相关要求，批复文件明确完整。（1分） | 5 |
|  |  | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目顸期效果是否符合相关政策的统一标准。（1分） | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务或计划数相对应；（1分） ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分） | 2 |
| 投入 （23分） | 资金 落实 （6分） | 资金 执行率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 资金执行率=（实际使用资金/计划投入资金）×100%。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内实际使用到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 0.4 |
|  |  | 到位 及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 3 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 3 |
| 过程 （35分） | 业务 管理 （22分） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 14 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（2分） ②项目实施是否按项目计划执行；（1分） ③项目调整及支出调整手续是否完备并及时归档；（1分） ④政府采购是否符合相关规定；（2分） ⑤项目工程量清单及预算编制、改造前检测鉴定、设计、政府采购、施工合同书、竣工验收、财评评审等资料是否齐全完整并及时归档；（5分） ⑥项目实施是否制定了合理的责任分工、人员条件是否落实到位。（1分） ⑦项目是否制定了相应的工程安全生产管理制度并落实到位及时归档。（2分） | 11 |
| 过程 （35分） | 业务 管理 （20分） | 项目质量 可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 4 | 评价要点： ①是否制定了相应的项目施工质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、监理、验收等必需的控制措施或手段。（3分） | 4 |
|  | 财务 管理 （13分） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 4 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（2分） | 4 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③项目的重大开支是否经过财评中心评审；（1分） ④是否符合专项资金计划请示的批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分） | 5 |
|  |  | 财务监控 有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 4 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） ③资金支付率是否达到计划（2分） | 2 |
| 产出 （18分） | 项目 产出 （18分） | 实际 完成率 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 4 | 评价要点： 按项目形象进度，未完工项目参考已支付合同款相应的工程量进度 | 0.5 |
|  |  | 完成 及时率 | 以项目资金安排文件下达的完成时限为标准，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 4 | 评价要点： 工作量完成进度与时间进度是否同步。每推迟1天扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 |
|  |  | 质量 达标率 | 根据项目验收结论，评价和考核维修质量是否符合相关标准、是否达到预期的维修建设成果和验收标准 | 6 | 评价要点： ①项目产出反映良好，无副作用和安全事故，验收合格；（3分） ②新建的建筑和新添的设备等是否符合相关质量标准。（3分） | 6 |
|  |  | 成本 节约率 | 根据项目实际支出、评审结果与计划概算比较，评价和考核评价项目是否出现超支现象以及有无工作量报废引起的成本支出。 | 4 | 评价要点： ①是否出现超支现象；（2分） ②是否有工作量报废引起的成本支出情况。（2分） | 4 |
| 效益 （24分） | 经济 效益 （6分） | 节约 维修成本 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 | 评价要点： 是否有效降低维修成本，节约资金，提高财政资金使用效率，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关工作；（3分） | 3 |
|  |  | 提高 办公效率 |  | 3 | 评价要点： 办公效率提高，行政成本降低。（3分） | 3 |
| 效益 （24分） | 社会 效益 （6分） | 改善 办公环境 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 2 | 评价要点： 改善办公环境；（2分） | 2 |
|  |  | 恢复 完善功能 |  | 2 | 评价要点： 恢复和完善办公用房使用功能；（2分） | 2 |
|  |  | 消除 安全隐患 |  | 1 | 评价要点： 消除安全隐患；（1分） | 1 |
|  |  | 提高 政府形象 |  | 1 | 评价要点： 提高政府机关形象。（1分） | 1 |
|  | 生态 效益 （3分） | 节能环保 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 | 评价要点： 节能、环保效果良好，降低能源损耗。（3分） | 3 |
|  | 可持续影响 （3分） | 提高 使用年限 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 | 评价要点： 提高了办公用房的使用年限；维修后办公用房短期内无需再维修和添加新设备。（3分） | 3 |
|  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 使用单位 满意度 | 各单位工作人员及服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 6 | 评价要点： 各单位工作人员及服务对象满意度调查问卷结果（6分） | 6 |
| 总分合计 |  |  |  | 100 | 评分合计 | 78.4 |