附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称:新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路工程项目

审核部门（公章）：

工程编号：43052219051302002 审核人（签字）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 新邵县住房和城乡建设局 | | | | 企业信用代码 | 11430522006322174W | | | |
| 具体地点 | 新邵县酿溪镇 | | | | | | | | |
| 投资类型 | 市政公用工程 | | | | 项目类别 | 旧城改造 | | | |
| 建设工程规划许可证编号 | / | | | | | | | | |
| 立项文号 | 新财评（2018）311号 | | | | | | | | |
| 立项批准机关 | 新邵县财政局 | | | | | | | | |
| 立项批复时间 | 2018年11月22号 | | | | 立项机关级别 |  | | | |
| 总面积  （平方米） |  | | | | 总投资  （万元） |  | | | |
| 建设性质 | 新建 | | | | 工程用途 | 道路 | | | |
| 建设规模 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 计划开工 | 2019年9月5日 | | | | 计划竣工 | 2019年12月12日 | | | |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | SG76990 | | | | 开标时间 | 2018年12月19日 | | | |
| 中标金额  (万元) | 338.075911 | | | | 面积(平方米) | / | | | |
| 发包单位名称 | 新邵县住房和城乡建设局 | | | | 中标单位名称 | 湖南正基建设有限公司 | | | |
| 招标代理机构 | 湖南明信招标代理有限公司 | | | | 联合体承包单位名称 | / | | | |
| 项目负责人 | 黄真强 | | | | 项目负责人证书编号 | 湘243141\*\*\*\*\*\* | | | |
| 工程概况 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 中标范围 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | |  | | --- | | JL45731 | | | | | 中标单位 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | | | |
| 招标代理机构 | 湖南明信招标代理有限公司 | | | | 招标方式 | 邀请招标 | | | |
| 开标时间 | |  | | --- | | 2018-12-19 | | | | | 中标记录登记时间 | |  | | --- | | 2019-6-3 | | | | |
| 项目负责人 | 黄荣香 | | | | 项目负责人身份证号码 | 43051119\*\*\*\*\*\*1520 | | | |
| 项目负责人注册类型及等级 |  | | | | 项目负责人证书编号 |  | | | |
| 开工日期 | 2019年9月5日 | | | | 竣工日期 | 2019年12月12日 | | | |
| 中标金额 | 3.38万元 | | | | 总工期 | 120天 | | | |
| 工程概况 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 中标范围 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 |  | | | | 审查完成日期 |  | | | |
| 勘察单位名称 |  | | | | 勘察单位企业信用代码 |  | | | |
| 施工图审查机构名称 |  | | | | 施工图审查机构企业信用代码 |  | | | |
| 建设规模 |  | | | | | | | | |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路工程施工合同 | | | | | | | | |
| 合同类别 | / | | | | 承包单位 | 湖南正基建设有限公司 | | | |
| 合同编号 | 430522190513\*\*\*\*\*\*-HZ-001 | | | | 合同金额  （万元） | 338.075911 | | | |
| 项目负责人 | 黄真强 | | | | 身份证号码 | 43052219\*\*\*\*\*\*0074 | | | |
| 建设规模 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 合同签订日期 | 2019年1月16日 | | | | 记录登记时间 | 2019年6月3日 | | | |
| 计划开工日期 | 2019年2月26日 | | | | 计划竣工日期 | 2019年6月25日 | | | |
| 合同工期 | 120天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | |
| 监理合同信息 | 合同编号 | JL45731 | | | | 合同名称 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路工程监理合同 | | | |
| 承包单位 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | | | | 签订日期 | 2019年2月26日 | | | |
| 合同金额 | 3.38万元 | | | | 合同记录登记  时间 | 2019年6月3日 | | | |
| 计划开工日期 | 2019年2月26日 | | | | 计划竣工日期 | 2019年6月25日 | | | |
| 合同工期 | 120天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | |
| 建设规模 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路工程 | | | | 施工许可证编号 | 430522201\*\*\*\*\*\*101 | | | |
| 施工企业 | 湖南正基建设有限公司 | | | | 监理企业 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | | | |
| 设计企业 | 湖南科迪建筑设计有限公司 | | | | 设计项目负责人 | 桂勇 | | | |
| 勘察企业 |  | | | | 勘察项目负责人 |  | | | |
| 合同金额（万元） | 338.075911 | | | | 面积（平方米） |  | | | |
| 发证日期 | 2019-09-05 | | | | 合同工期 | 120天 | | | |
| 合同开工日期 | 2019年2月26日 | | | | 合同竣工日期 | 2019年6月25日 | | | |
| 建设规模 | 新邵县酿溪镇大坪正东路延伸段道路，全长1.67KM | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 黄真强 | | | | 项目负责人身份证号码 | 43052219\*\*\*\*\*\*0074 | | | |
| 项目负责人证书编号 | 湘243141\*\*\*\*\*\* | | | | | | | | |
| 技术负责人 |  | | | | 技术负责人身份证号码 |  | | | |
| 技术负责人证书编号 |  | | | | | | | | |
| 总监理工程师 | 黄荣香 | | | | 总监理工程师身份证号码 | 430511198\*\*\*\*\*\*1520 | | | |
| 总监理工程师证书编码 | 3301\*\*\*\* | | | | | | | | |
| 单项工程1 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程2 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程3 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程4 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程5 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程6 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程7 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程8 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案  编号 |  | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 600.829417 | | | | 实际面积  （平方米） |  | | | |
| 实际建设规模 | 新位于新邵县酿溪镇正东路，全长385.215m | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2019年9月5日 | | | | 竣工验收  备案日期 | 2021年5月31日 | | | |
| 实际竣工  日期 | 2019年12月12日 | | | | 结构体系 |  | | | |
| 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** | | | | |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目经理 | 黄真强 | 43052219\*\*\*\*\*\*0074 | 湘243141\*\*\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目施工员 | 黄友辉 | 43052219\*\*\*\*\*\*5111 | 43171040\*\*\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目安全员 | 熊细细 | 43051119\*\*\*\*\*\*8027 | 43152020\*\*\*\*\*\* |
| 深圳市龙城建设监理有限公司 | 总监理工程师 | 黄荣香 | 430511198\*\*\*\*\*\*1520 | 3301\*\*\*\* |
| 深圳市龙城建设监理有限公司 | 监理工程师 | 何保甲 | 43052219\*\*\*\*\*\*2713 | B1608\*\*\*\* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计人员信息表** | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。