附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称:新邵县思源学校中学教学楼工程项目 审核部门（公章）：

工程编号：43052219061301002 审核人（签字）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 新邵县教育局 | | | | 企业信用代码 | 114305220063220356 | | | |
| 具体地点 | 新邵县酿溪镇 | | | | | | | | |
| 投资类型 | 房建工程 | | | | 项目类别 |  | | | |
| 建设工程规划许可证编号 | 建规（建）字第1701005号 | | | | | | | | |
| 立项文号 | 市发改社[2016]412号 | | | | | | | | |
| 立项批准机关 | 邵阳市发展和改革委员会 | | | | | | | | |
| 立项批复时间 | 2016年9月21号 | | | | 立项机关级别 |  | | | |
| 总面积  （平方米） | 28800 | | | | 总投资  （万元） | 6000 | | | |
| 建设性质 | 新建 | | | | 工程用途 | 居住建筑 | | | |
| 建设规模 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 计划开工 | 2017年3月2日 | | | | 计划竣工 | 2017年12月2日 | | | |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | SG77641 | | | | 开标时间 | 2017年2月22日 | | | |
| 中标金额  (万元) | 1257.07609 | | | | 面积(平方米) | 7024.9 | | | |
| 发包单位名称 | 新邵县教育局 | | | | 中标单位名称 | 湖南正基建设有限公司 | | | |
| 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 | | | | 联合体承包单位名称 | / | | | |
| 项目负责人 | 邓剑桥 | | | | 项目负责人证书编号 | 湘24314154\*\*\*\* | | | |
| 工程概况 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 中标范围 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | |  | | --- | |  | | | | | 中标单位 |  | | | |
| 招标代理机构 |  | | | | 招标方式 |  | | | |
| 开标时间 | |  | | --- | |  | | | | | 中标记录登记时间 | |  | | --- | |  | | | | |
| 项目负责人 |  | | | | 项目负责人身份证号码 |  | | | |
| 项目负责人注册类型及等级 |  | | | | 项目负责人证书编号 |  | | | |
| 开工日期 |  | | | | 计划竣工 |  | | | |
| 中标金额 |  | | | | 总工期 |  | | | |
| 工程概况 |  | | | | | | | | |
| 中标范围 |  | | | | | | | | |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | XTS0212016318 | | | | 审查完成日期 | 2017年1月13日 | | | |
| 勘察单位名称 | 湖南有色工程勘察研\*\*\*\*有限公司 | | | | 勘察单位企业信用代码 |  | | | |
| 施工图审查机构名称 | |  | | --- | | 中级国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | | | | | 施工图审查机构企业信用代码 |  | | | |
| 建设规模 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 新邵县思源学校中学教学楼工程施工合同 | | | | | | | | |
| 合同类别 | / | | | | 承包单位 | 湖南正基建设有限公司 | | | |
| 合同编号 | |  | | --- | | 43052219061301002-HZ-001 | | | | | 合同金额  （万元） | 1257.07609 | | | |
| 项目负责人 | 邓剑桥 | | | | 身份证号码 | 430204\*\*\*\*\*\*151013 | | | |
| 建设规模 | |  | | --- | | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 合同签订日期 | 2017年2月22日 | | | | 记录登记时间 | 2019年6月13日 | | | |
| 计划开工日期 | 2017年3月2日 | | | | 计划竣工 | 2017年12月2日 | | | |
| 合同工期 | 270天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | |
| 监理合同信息 | 合同编号 | |  | | --- | | 43052219061301002-99-30-90-0001 | | | | | 合同名称 | 新邵县思源学校中学教学楼工程监理合同 | | | |
| 承包单位 | 新邵县正大建设工程监理有限公司 | | | | 签订日期 | 2016年5月8日 | | | |
| 合同金额 | 49万元 | | | | 合同记录登记  时间 | 2019年9月1日 | | | |
| 计划开工日期 | 2017年3月2日 | | | | 计划竣工 | 2017年12月2日 | | | |
| 合同工期 | 270天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | |
| 建设规模 | |  | | --- | | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 新邵县思源学校中学教学楼工程项目 | | | | 施工许可证编号 | 430522201909270101 | | | |
| 施工企业 | 湖南正基建设有限公司 | | | | 监理企业 | 新邵县正大建设工程监理有限公司 | | | |
| 设计企业 | 湖南省建设集团有限公司 | | | | 设计项目负责人 | 程学明 | | | |
| 勘察企业 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | | | | 勘察项目负责人 | 陈幸福 | | | |
| 合同金额（万元） | 1257.07609 | | | | 面积（平方米） | 7024.9 | | | |
| 发证日期 | 2017年5月16日 | | | | 合同工期 | 270天 | | | |
| 合同开工日期 | 2017年3月2日 | | | | 合同竣工日期 | 2017年12月2日 | | | |
| 建设规模 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 邓剑桥 | | | | 项目负责人身份证号码 | 430204\*\*\*\*\*\*151013 | | | |
| 项目负责人证书编号 | 湘24314154\*\*\*\* | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 陈兰青 | | | | 技术负责人身份证号码 | 430525\*\*\*\*\*\*12214X | | | |
| 技术负责人证书编号 | B0812301020000\*\*\*\* | | | | | | | | |
| 总监理工程师 | 李文胜 | | | | 总监理工程师身份证号码 | 410102\*\*\*\*\*\*10208X | | | |
| 总监理工程师证书编码 | 0036\*\*\*\* | | | | | | | | |
| 单项工程1 | 2# | | 建筑面积（平方米） | 7024.95 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | | 20.5 |
| 单项工程2 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程3 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程4 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程5 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程6 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程7 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 单项工程8 |  | | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） | |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案  编号 | 43052219061301002-JX-001 | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 1637.64 | | | | 实际面积  （平方米） | 7024.9 | | | |
| 实际建设规模 | 总建筑面积为7024.9平方米，其中新建教学楼一栋，框架结构，建筑面积5010.03㎡，多功能厅一栋，建筑面积2014.84㎡，钢筋混凝土结构等 | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2017年1月10日 | | | | 竣工验收  备案日期 | 2018年2月6日 | | | |
| 实际竣工  日期 | 2017年8月25日 | | | | 结构体系 | 框架 | | | |
| 单项工程1 | 2# | 建筑面积（平方米） | | 7024.95 | 地上/下层数 | 5/0 | 高度（米） | 20.5 | |
| 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |
| 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） | |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** | | | | |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目经理 | 邓剑桥 | 430204\*\*\*\*\*\*151013 | 湘24314154\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目技术负责人 | 陈兰青 | 430525\*\*\*\*\*\*12214X | B0812301020000\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 项目施工员 | 曾小四 | 430522\*\*\*\*\*\*250058 | 4316101900\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 质量员 | 隆彩虹 | 430522\*\*\*\*\*\*22002X | 4316106000\*\*\*\* |
| 湖南正基建设有限公司 | 安全员 | 黄红梅 | 430511\*\*\*\*\*\*068042 | 4316202900\*\*\*\* |
| 新邵县正大建设工程监理有限公司 | 总监 | 李文胜 | 410102\*\*\*\*\*\*10208X | 0036\*\*\*\* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计人员信息表** | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 湖南省建设集团有限公司 | 项目负责人 | 程学明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。